Validando Sprint 1

PetGestor

Fecha: Semanas 1 a 18

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Semana 3 | Registro de seguimiento diario de tareas del Sprint 1, validación del Product Owner y Pila del Producto actualizada. | Dante Beeche, Tomas Martinez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | PetGestor |
| Fecha de Inicio | Semana 1 |
| Fecha de Término | Semana 18 |
| Patrocinador principal | Peluquería de Mascotas Santo Tomas |
| Docente |  |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.425.357-9 | Dante Beeche | d.beeche@duocuc.cl |
| 21.466.512-3 | Tomas Martinez | to.martinezm@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU01 | H1-T1: Diseñar formulario de agendamiento y servicios | 4 | Dante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| HU01 | H1-T2: Crear tablas en BD (clientes, mascotas, citas) | 4 | Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| HU01 | H1-T3: Programar lógica y validación de horarios | 5 | Tomas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| HU01 | H1-T4: Pruebas funcionales y validación de errores | 3 | Dante | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | A |
| HU02 | H2-T1: Diseñar vista de calendario diario y turnos | 4 | Dante | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| HU02 | H2-T2: Programar consulta de citas según fecha | 4 | Tomas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | A |
| HU02 | H2-T3: Programar cambio de estado de cita | 3 | Tomas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | A |
| HU02 | H2-T4: Pruebas de visualización y actualización | 3 | Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A |
| HU03 | H3-T1: Diseñar tabla de inventario y nuevo producto | 3 | Dante | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | A |
| HU03 | H3-T2: Programar registro y stock en BD | 5 | Tomas | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | A |
| HU03 | H3-T3: Pruebas de guardado y control de stock negativo | 2 | Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | A |
| TOTAL | 11 Tareas completadas | 40 | Equipo | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 40 | A (100%) |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Agendar nueva cita de atención (corte, baño, datos de mascota y dueño) | 5 puntos | Completada (Sprint 1) |
| HU02 | Visualizar calendario de citas del día y la semana con estados | 5 puntos | Completada (Sprint 1) |
| HU03 | Registrar y listar insumos en inventario con cantidades y costos | 3 puntos | Completada (Sprint 1) |
| HU04 | Recibir alerta visual cuando un insumo tenga pocas unidades | 2 puntos | Pendiente - Prioridad Media-Alta (Sprint 2) |
| HU05 | Registrar cobros realizados por servicios o venta de productos | 3 puntos | Pendiente - Prioridad Alta (Sprint 2) |
| HU06 | Registrar gastos del negocio y ver balance diario de caja | 3 puntos | Pendiente - Prioridad Alta (Sprint 2) |
| HU07 | Atender consultas y preguntas de clientes a través de chat | 5 puntos | Pendiente - Prioridad Media-Baja (Sprint 3) |