Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC Melipilla / Peluquería de Mascotas Santo Tomas |
| --- | --- |
| Proyecto | PetGestor |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de trabajo / Reunión virtual Capstone |
| --- | --- |
| Fecha | Semana 3 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Tomas Martinez (Scrum Master), Dante Beeche (Desarrollador / PO) |
| Personas que asistieron a la reunión | Tomas Martinez, Dante Beeche |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se cumplieron las 11 tareas comprometidas completando las 40 horas estimadas. • El agendamiento de citas y el calendario visual quedaron muy intuitivos y fáciles de usar. • La base de datos guarda correctamente clientes, mascotas, citas e insumos sin fallos. • Excelente coordinación diaria entre Tomas y Dante para resolver dudas de código rápidamente. | • La tarea de inventario tomó más tiempo del esperado en el día 3 y tuvo que terminarse el día 4. • No se definieron al inicio los tipos de corte/baño y se debieron ingresar durante la marcha. • Faltó registrar las notas de pruebas en el momento exacto en que se hacían. | • Asignar un margen de tiempo preventivo en tareas que conecten varias tablas de la base de datos. • Dejar listas las listas desplegables (como tipos de cobro y gastos) antes de empezar el Sprint 2. • Anotar de inmediato los resultados de las pruebas apenas se termine cada función. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.